图书借阅归还登记系统 —— 需求评审记录

评审日期：2026-10-20

1. 评审参与人员

| 角色 | 姓名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析负责人 | 耿佳钰 | 负责需求提出和规格说明撰写 |
| 项目负责人 | 曾丽欣 | 进度管控、最终拍板 |
| 系统设计工程师 | 袁跃宝 | 技术方案是否可行 |
| 测试执行工程师 | 刘宇阳 | 验收标准是否能测 |

2. 评审范围

- 《1-需求池》

- 《2-需求分析报告》

- 《3-需求规格说明》

评审方式：逐文档过一遍，每发现一个问题就停下来讨论，能当场定的当场定。

3. 发现的主要问题与决议

问题 #1（并发处理）：并发借阅时”锁”的用法需要明确

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 提出人 | 袁跃宝 |
| 问题描述 | 分析报告里提到用”行锁”来防超借，但没说清楚是在数据库层面加锁还是在Java 代码层面加 synchronized。两种写法不一样，实现难度也不一样。另外，如果锁等太久怎么办，要不要超时？ |
| 决议 | 课程设计里直接用 MySQL 的 SELECT ... FOR UPDATE，简单直接。锁等待超时不用太复杂，MySQL 默认行为就行。代码里保证一个事务里先查（加锁）再改，按分析报告里的示例来。 |

问题 #2（异常日志）：异常时”写日志”具体写到哪里

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 提出人 | 刘宇阳 |
| 问题描述 | 分析报告里说”异常时写日志”，规格说明里没提。到底是写文件？写数据库？还是控制台打印？ |
| 决议 | 写一个简单的文本文件 library.log 就行。用 Java 自带的 java.util.logging 就行（Spring Boot 项目也可以直接用 logback，一行配置的事）。每次事务回滚时追加一行，内容包括：时间、操作类型、读者/图书信息、错误信息。演示出问题时可以翻给老师看。规格说明里的异常流程补上这一条。 |

问题 #3（验收标准）：验收标准缺少老师能看懂的量化指标

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 提出人 | 刘宇阳 |
| 问题描述 | 比如”事务原子性”只说”故意抛异常看数据没变”，没说具体抛什么异常、在哪抛。还有并发测试”开两个浏览器窗口”，具体怎么操作。老师验收时可能看不懂。 |
| 决议 | 把验收标准里的操作步骤写得更细一点。比如 AC-2 改成”在 Java 代码 Step 6 之后加一行 throw new RuntimeException('模拟异常')，运行后查数据库，三张表的数据一条都没变即通过”。规格说明中更新 AC-2、AC-3。 |

4. 评审结论

修改后通过，进入下一阶段（编码阶段）

本次评审共发现 3 个主要问题，均为实现细节澄清，不影响整体需求的正确性。全部问题已在评审会上当场决议，修改工作量很小。修改由耿佳钰负责，1 天内完成。

文档状态：已通过 编制日期：2026-10-20