图书借阅归还登记系统

—— 需求变更及影响分析

变更编号：CR-2026-1020-001

变更内容：新增 R003 图书续借功能

申请人：耿佳钰

申请日期：2026-10-20

1. 变更请求单

1.1 变更基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 变更编号 | CR-2026-1020-001 |
| 变更类型 | 新增功能 |
| 变更原因 | 读者外出实习或备考期间无法到馆归还，导致频繁产生逾期并被冻结借阅权限，希望增加自助续借功能 |
| 变更优先级 | P1（重要） |

1.2 续借功能具体规则

| 规则项 | 定义 |
| --- | --- |
| 什么时候能续借 | 借阅到期前的任意时间（含到期当天） |
| 续借一次延长多久 | 15 天 |
| 每本书能续借几次 | 每本只能续借 1 次（续借后不能再续） |
| 哪些情况禁止续借 | ① 读者已被冻结；② 读者有其他逾期未还的书；③ 该书已被归还 |

2. 影响分析报告

2.1 对数据库表结构的影响

2.1.1 borrow_record 表需要新增字段

只需加一个字段记录”这本书续借过几次”：

ALTER TABLE borrow_record
  ADD COLUMN renew_count INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '已续借次数，0 表示没续借过，1 表示续借过 1 次';

| 字段名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| renew_count | INT | 0 | 记录续借次数，上限 1 |

有没有其他改动？ 没有。其他表（book_inventory、reader_account）都不需要改，续借不涉及库存变化。

风险：很低。只是新增一个字段，已有数据 renew_count 自动填 0，不会影响已有的借还功能。

2.2 对后端业务逻辑的影响

2.2.1 新增一个续借方法

业务逻辑步骤（伪代码思路）：

接收到续借请求（借阅记录 id + 读者身份）
    │
    ├─ Step 1: 查 reader_account 表
    │   └─ 如果读者状态是"冻结" → 返回"账户已冻结"，结束
    │
    ├─ Step 2: 查 borrow_record 表
    │   ├─ 找不到记录或记录状态不是"借出" → 返回"借阅记录不存在"，结束
    │   ├─ 如果 renew_count >= 1 → 返回"已达续借上限"，结束
    │   └─ 如果该读者还有其他逾期未还的书 → 返回"存在其他逾期记录"，结束
    │
    ├─ Step 3: 开启数据库事务
    │
    ├─ Step 4: UPDATE borrow_record
    │   ├─ expected_return_date = expected_return_date + 15 天   （MySQL 用 DATE_ADD 函数）
    │   └─ renew_count = renew_count + 1
    │
    ├─ Step 5: 提交事务
    │
    └─ Step 6: 返回续借成功后的新到期日期

2.2.2 对现有 R001 / R002 的影响

| 现有功能 | 是否需要改 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| R001 图书借阅 | 不需要改 | 借阅和续借没关系 |
| R002 图书归还 | 基本不需要改 | 归还时计算逾期天数是直接读 expected_return_date 的，续借已经改了这个日期，所以归还时自动用的是续借后的日期。但建议在归还的代码里确认一下这一点。 |

2.2.3 新增一个前端页面/按钮

在”我的借阅”列表里，每条借出记录旁边加一个”续借”按钮。点击后弹窗确认”是否确认续借，将延长 15 天”，然后提交请求。

2.3 对测试用例的影响

2.3.1 需要新增的功能测试用例

| 编号 | 测试场景 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-RENEW-01 | 正常续借（到期前 5 天） | 1. 先借一本书，应还日 = 今天 + 30 天 2. 点击续借 | 新应还日 = 今天 + 45 天；renew_count = 1 |
| TC-RENEW-02 | 到期当天续借 | 应还日 = 今天，点击续借 | 新应还日 = 今天 + 15 天；renew_count = 1 |
| TC-RENEW-03 | 续借第二次（超过上限） | 已经续借过 1 次的书，再次点击续借 | 提示”已达续借上限”；renew_count 不变 |
| TC-RENEW-04 | 读者被冻结时续借 | 把读者设为 FROZEN，点击续借 | 提示”账户已冻结” |
| TC-RENEW-05 | 存在其他逾期记录时续借 | 读者有一本书逾期未还，借了另一本新书，尝试续借新书 | 提示”存在其他逾期记录” |
| TC-RENEW-06 | 已归还的书续借 | 书已经归还，点击续借（或直接提交 id） | 提示”借阅记录不存在” |
| TC-RENEW-07 | 事务回滚测试 | 在执行 UPDATE 之后故意让程序报错（比如数据库断连） | expected_return_date 和 renew_count 都没变化 |

2.3.2 对现有测试用例的回归

| 原用例 | 需要做什么 |
| --- | --- |
| 归还测试用例 | 加一个子场景：先续借再归还，确认归还时用的是续借后的应还日期、逾期计算正确 |
| 借阅测试用例 | 不需要动 |

3. 影响汇总

| 维度 | 改动量 | 风险 |
| --- | --- | --- |
| 数据库 | 新增 1 个 INT 字段，一条 ALTER 语句 | 极低 |
| 后端 | 新增 1 个续借方法（约 30~50 行代码）；不影响现有借还代码 | 低 |
| 前端 | “我的借阅”列表加一个续借按钮，一个确认弹窗 | 低 |
| 测试 | 新增 7 个功能测试用例；回归 2 个归还用例 | 低 |
| 排期 | 后端 + 前端 + 测试合计约 2~3 天工作量 | 可控 |

评审结论：批准，纳入下一阶段实现

批准人：曾丽欣

批准日期：2026-10-21